福建科达新能源科技有限公司

研发中心中央空调系统采购项目

招 标 文 件

招标编号：FJKD20240105

招标人：福建科达新能源科技有限公司

2024年01月

### 1.招标项目名称：

福建科达新能源科技有限公司研发中心中央空调系统采购项目。

### 2.招标人：

福建科达新能源科技有限公司。

### 3.标的物：

研发中心中央空调系统采购项目。

### 4.项目概况与招标范围：

1）项目概况：本招标文件中关于设备功能和技术性能方面表达的内容，仅作为福建科达新能源科技有限公司设备需求说明，不作为限制条件，投标人可以在投标中选用技术性能和参数更优化的设备，但应满足技术规范要求，且必须符合国家现行的相关技术规范、标准、验收规范的要求。

2）招标范围：福建科达新能源科技有限公司研发中心中央空调系统的图纸设计、设备材料供应、运输、保管、安装、调试、验收、运行前的技术培训和工作现场技术培训，并经招标单位和有关部门验收合格等直至设备达到正常运行交付招标人使用、保修以及售后服务等全部工作的交钥匙工程。

3）交货期：收到预付款后30天内到货，并配合招标方装修进度完成安装。

4）交货地点：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园区。

5）质保期：

①系统达标投运满36个月或全部设备(含备品备件、资料等)到达现场42个月（以先到为准）。对更换或维修过的零部件从更换或维修完成之日起重新计算质保期。

②在质量保证期内，中标人必须无偿提供正常维修、维护。

### 5.投标文件内容及格式要求：

资格预审标书需根据资格预审要求编制，并在资格预审标书首页根据资格预审评分一览表上注明评分内容对应的资料页码，投标人要提供相应的资信材料、投标人的法人授权证明。资格预审书分别为一正本一副本，密封后在规定时间内寄到招标方指定地点。

| 福建科达新能源科技有限公司研发楼中央空调系统采购项目资格预审一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 对应页码 |
| 1 | 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有有效的营业执照的合法运作的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力； 2、营业执照经营范围包含本招标项目货物要求，且营业年限在2年以上（自注册之日起），投标人需提供营业执照、法人身份证复印件、法人授权委托书、制造厂家的授权书（投标人如是经销商或代理商，则必须提供空调生产厂商出具的授权书原件且授权地区必须包括福建）、制造厂家资格声明、贸易公司(作为代理)的资格声明、生产许可证(复印件，实施生产许可证的产品需提供)、质量保证体系认证(复印件）、供货商提供的产品（包括相应的配套部件）必须为当年制造、供货方应提供产品所有权证明。 |  |
| 2 | 注册资金大于500万 |  |
| 3 | 投标人近三年经审计后的财务报表中的主营业务收入须≥1000万人民币。 |  |
| 4 | 投标人须在福建范围内有售后服务机构，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1．投标人必须具备建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）资质证书，且具备售后服务资格。 2．近三年有同类项目的安装经验，有优良和技术过硬的施工安装能力，确保施工质量。 |  |

正式标书技术标、商务标及价格标分开，分别为一正本一副本，要求技术标、商务标和价格标单独密封，投标保证金付款凭证另外单独密封，以方便评标。

#### 1）技术标书

（1）根据福建科达新能源科技有限公司中央空调系统技术规格书要求，提供投标单位详细的技术方案，并在技术标首页按技术评分一览表上注明评分内容对应的资料页码。

| 序号 | 项目 | 评分标准内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备完整性，合理性及施工组织设计 | 施工组织设计和施工方案的完备性 |  |
| 2 |  | 投标设备的主要技术参数(如总冷量，总热量，偏离范围等)的符合性，负偏差较大可做废标处理 ) |  |
| 3 | 投标设备的性能 | 设备国产还是进口 (5-10分) (全进设备10分，合资或独资设备 7分，国产设备 5分) |  |
| 4 |  | 室内机噪音： |  |
| 5 |  | 能效比； |  |
| 6 |  | 机组是否采用环保冷媒： |  |
| 7 |  | 室外机是否变频(2一10分)： |  |
| 8 | 节能认证 | 是否通过国际ISO9001、ISO14001 和中国强制 CCC、CQC 等认证 |  |
| 9 | 企业获奖及技术专利 | 省级以上奖项（政府部门颁发），适用于本项目的专利证书 |  |
| 10 | 安装和维修能力 | 有生产单位认定的安装和维修证书的得满分 |  |
| 11 | 售后服务及响应速度 | 根据售后服务承诺及响应速度 |  |

（2）投标人要提供相应的资信材料、投标人的法人授权证明。

（3）如果有技术偏离，请在资料中注明。

#### 2）商务标书

（1）根据福建科达新能源科技有限公司中央空调系统要求制作商务标书，并在商务标首页按商务评分一览表上注明评分内容对应的资料页码。

| 序号 | 项目 | 评分标准内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方实力商誉 | 1、近三年会计事务所财务审计报告： |  |
|  |  | 2、近三年业绩或同类项目业绩（最多提供10个合同业绩）： |  |
|  |  | 3、近三年无合同纠纷 |  |
| 2 | 付款条件 | 1、满足我司付款条件（预付30%，货到现场付30%，安装合验收合格后付30%，10%质保金分3年（4%-3%-3%），货款为银行承兑，得40分 2、付款方式每负偏离10%（含不足10%）扣5分（基础分30分），负偏离达到30%为废标（负偏离定义为：要求100%承兑支付，供方若只愿接受90%承兑支付则为负偏离10%，付款方式“3331”，若供方接受“3421”则为负偏离10%，非固定投资类，若供方不接受60天结算，要求30天结算则扣20分，票到付款得0分）； 3、付款条件优于（预付30%，货到现场付30%，安装合验收合格后付30%，10%质保金分3年（4%-3%-3%），加5分。 |  |
| 3 | 交货期 （收到预付款30天内到货并承诺配合装修施工） | 1、满足交期0分；（特殊标的，对项目影响极大可加5分） |  |
|  |  | 2、交期每负偏离10%（含10%以内），超过30%视作废标 |  |

（2）如果有商务偏离，请在资料中注明。

#### 3) 价格标书

（1）在价格标书首页按附件1格式明确中央空调系统的报价，报价细分为：主要设备费用、系统费用、安装调试费用等，报价单需签名盖章，否则按无效投标处理。

(3)投标人要提供相应的资信材料、投标人的法人授权证明。

### 6.投标截止时间：

1）资格预审标书送达截止时间为2024年01月21日17时之前。资格预审通过后正式标书送达截止时间为2024年02月1日17时之前。

2）投标文件密封后封面务必注明：福建科达新能源科技有限公司中央空调系统投标文件，加盖公章后，寄送或送达福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园福建科达新能源科技有限公司，收件人（财务部：李亚平、联系电话：13929104197）（投标人需将电子版投标文件拷贝到U盘与标书一并送达，资格预审、技术标和商务标均要提供电子版文件）。

### 7.合同支付以及罚金

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。本投标报价应含13％增值税和包装运杂保险费等，如有异议请另作说明。

### 8.付款方式：

预付30%，货到现场付30%，安装调试合格后付10%，质保金自验收合格后分3年（4%-3%-3%）支付。

### 9.保证金：

1）本次投标需交纳投标保证金人民币壹拾万元整（￥100000.00元），需在投标截止日前汇入，汇入单位：福建科达新能源科技有限公司，投标人在转帐汇款时务必在备注中写明：福建科达研发中心中央空调系统投标保证金。投标人凭汇款单据至招标人财务部开具收据，逾期不汇入款项取消投标资格。

保证金的退还：招标人与中标人签订合同后7日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

缴款方式/账户

开户银行：兴业银行三明大田支行

帐户名称：福建科达新能源科技有限公司

账号：181050100100112690

2）履约担保:

⑴履约担保金额：为中标合同价的10％；

⑵履约保证金的形式：现金或银行保函、保险保函。

注：

①采用银行保函方式缴纳投标保证金的投标人须通过投标人开户行基本账户开具的银行保函，银行保函必须加盖银行法定单位公章和法人代表签字，方可有效，其它方式不予认可。

②提交时间：在签订合同前，中标人应提交履约担保。若未在规定时间内提交履约担保，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

③银行保函有效期应当超过合同规定的完工验收合格之日，若银行保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。

④中标人采用现金的，履约保证金在合同履约结束后30日内一次性无息返还。

3）发生下列情况之一者，投标保证金将予以没收：

⑴投标人在投标截止日期后投标或有效期内撤回其投标。

⑵投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

⑶投标人被通知中标后，拒绝按中标状态签订合同（即不按中标规定的技术方案、供货范围和价格等签订合同）。

⑷投标人不接受招标文件的规定。

### 10.投标人资格要求：

1）资质要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有有效的营业执照的合法运作的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力；营业执照经营范围包含本招标项目货物要求，且营业年限在2年以上（自注册之日起）；

- 投标人必须遵守《中华人民共和国投标招标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定；

- 投标人需提供营业执照、法人身份证复印件、法人授权委托书、制造厂家的授权书（投标人如是经销商或代理商，则必须提供空调生产厂商出具的授权书原件且授权地区必须包括福建）、制造厂家资格声明、贸易公司(作为代理)的资格声明、生产许可证(复印件，实施生产许可证的产品需提供)、质量保证体系认证(复印件）、供货商提供的产品（包括相应的配套部件）必须为当年制造、供货方应提供产品所有权证明；

- 投标人须在福建范围内有售后服务机构；

- 同一品牌只允许一家参加本次投标，如厂商和代理商同时参与投标，则只接受厂商投标，如超过两家代理商参与投标，取单年销售额高者；

- 投标人为代理商，近三年经审计后的财务报表中的主营业务收入须≥1000万人民币；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 投标单位必须具有三级以上（含三级）机电安装资质；

- 1.9其余招标文件规定的要求。

2）企业经营财务状况良好。

3）投标人应在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。

4）一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标；

（1）法定代表人或负责人为同一人的两个及两个以上企业；

（2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资企业；

（3）均为同一主体直接或间接持股50％及以上的被投资企业。

如上述关联企业同时参与投标，视为恶意串标，将取消投标资格，视情节的严重，违约金为500-5000元不等，并保留追究法律责任。

5）禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

⑴投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

⑵投标人之间约定中标人；

⑶投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑸投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

⑴不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑵不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸不同投标人的投标文件相互混装；

⑹不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

有以上行为之一，视同废标处理，不得参与我司后续其它购置项目的招标，视情节严重，违约金为500-5000元不等，并保留追究法律责任。

7）禁止投标人有以下行为。

⑴投标人不得有任何作弊、行贿行为。

⑵投标人不得采取排挤和恐吓等不正当手段影响和破坏招标。

⑶投标人不得以挂靠、转包的方式承接本项目

有以上行为之一，将取消投标资格，若已经中标，则视同废标处理，后期不得参与我司其它项目的招标，视情节严重，违约金为500-5000元不等，并保留追究法律责任。

### 11.中标后七日内签订合同

中标的投标人的投标保证金将自动转为履约保证金，在招标结束并签订合同三个月后返还。投标方存在任何舞弊及悔标行为，保证金不予返还。未中标的投标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后7日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

### 12.评标办法：

综合评估法，有效投标家数超过3家的，综合评分前三名有资格进行最终报价；有效投标家数为3家，综合评分前二名有资格进行最终报价。

1）如果出现下列情形之一时，招标人有权将招标转为竞争性谈判或采用其他采购方式。

（1）投标人不足三人或有效投标不足三份；

（2）全部投标报价均高于招标人期望值；

（3）投标人超过3个，评标过程中，评委认为所有投标文件不具备竞争性；

（4）第一投标候选人放弃中标。

2）我方声明：最低投标报价不是中标的保证，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 13.项目联系信息：

联系人：范耀细

联系电话：13799770850

办公地点：科达新能源办公楼二楼

### 14.开标时间：截止投标日期5个工作日内开标。

声明：投标方对招标方的技术参数等商业机密负有保密义务，未经招标方允许不得向第三方泄露。

本次招标的最终解释权归招标方。

### 附件1：投标报价清单格式

福建科达新能源科技有限公司：

我单位认真研究了编号为：FJKD20240105的关于福建科达新能源科技有限公司中央空调系统的招标文件，愿意遵守招标文件中的所有要求：

1.我单位愿意以人民币（大写）          （小写：￥       ）承接福建科达新能源科技有限公司中央空调系统。

投标人（签字或盖章）

年月日

表1 报价一览表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 产品名称规格 | 数量 | 制造商名称 | 投标总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币小写） 投标总价（人民币大写） |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

年    月    日

注1：投标总价是最终总价，包括投标价格表中产品费用、运输及安装调试费用。

注2：请将此表单独封装在一个信封中。

注3：报价应写明产品或货物的单位和总价。如单价与总价有冲突，以单价为准；有折扣声明的必须在此表中以单价体现。

表2 投标分项报价表（货物分项报价表）

投标人名称：                      招标编号：

标的号：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

年    月    日

注：选购件价格不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

表3 投标分项报价表（易损件及质保期内备件分项报价表）

投标人名称：                       招标编号：

标的号：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

年    月    日

注：选购件价格不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

表4 供货内容一览表（格式）

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

此表应根据投标内容详细填写，如有偏离，须相应在“表7 规格、技术参数偏离表”中注明。

如有说明之处，在备注中说明。

投标人代表签字：

表5 产品主要零部件供货清单

投标人名称：

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 制造国或产地 | 制造商名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

表6 赠品及免费易损件清单

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造国或产地 | 制造商名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

### 附件2：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

福建科达新能源科技有限公司：

福建科达新能源科技有限公司中央空调系统招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

投标人（签字或盖章）

年月日

附件3：问题的澄清

问题的澄清

编号：

对各投标单位提出的问题澄清如下：

1.

2.

.....

福建科达新能源科技有限公司：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

### 附件4：中标通知书

中标通知书

XXXXXXXXX有限公司：

你方于2023年10月26日所递交的福建科达新能源科技有限公司中央空调系统招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：     万元/年。

请你方在接到本通知书后的7日内到福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园福建科达新能源科技有限公司与我方签订合同。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

2024年X月X日

附件5：投标确认函

福建科达新能源科技有限公司

中央空调系统采购项目

投标确认函

福建科达新能源科技有限公司：

我方已收到福建科达新能源科技有限公司中央空调系统招标的______(投标邀请函（招标编号），并且：

1、我方已收到招标文件，所有文件齐全完整。

2、确认开标时间为2024年02月3日，我方将派员准时参加。

单位：

法定代表人（或授权人）

日期：      年   月   日